客服BI技术方案-mvp

# 需求概览

客服自动化BI看板与推送方案v1

| 页面编号 | 页面名称 | 页面目标 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 聊天数据看板 | 查看客服接待规模与响应效率 |
| P2 | 退款情况看板 | 查看退款规模、占比与商品分布 |
| P3 | 客诉总览看板 | 查看销量、客诉量、客诉率和整体问题规模 |
| P4 | 原因分析-产品问题 | 查看产品问题结构及商品分布 |
| P5 | 原因分析-仓库问题 | 查看仓库问题结构及商品分布 |
| P6 | 原因分析-物流问题 | 查看物流问题结构及订单分布 |

# 数据源

取数：mail_db_server

客服邮件 sqlite/bq：

取数：新建服务

shopify订单：财务视角 raw+dwd

本身的维护，需要单独有服务

退货跟进表：飞书多维表格

需要推动迁移

# 聊天数据

总览：

来邮数（客户发送邮件的封数）

回邮数（客服回复邮件的封数）

平均会话排队时长（客户邮件到人工回复的时间差均值）

首次响应超时次数（客户来邮件到回复的时间差大于24小时的次数）

## 已有

https://github.com/julang-tech/mail_db_server

部署在GCP实例上，sqlite 5min延迟 已经同步了全部客服邮件，30w封+

## 需要做@周煊凯

预计4.23

直接拉sqlite，bi侧的使用，对原来的数据 只读不改，如果需要新增表，参考之前的逻辑，去做小样本验证+区间回溯

增量数据怎么计算，bi 类的数据一般不实时，天级别的数据，ETL任务/定时脚本去处理，有新表方便查询

# 退款情况看板

## 已有：

外部合作的BI看板数据：经过处理的产品视角数据，非raw

Shopify 订单表同步

## 需要做：

Shopify 订单底表：for 财务视角的dwd表、表的维护服务 @金峰

接口@周煊凯

# 客诉总览看板

## 已有

数据从退款登记表取（我们直接用新版本的退款登记表）

新的表：客服退货登记-OpenClaw

表本身：@黄宇鑫

## 需要做@林渲翔-4.22

需要做一部分的数据合成（基于客服跟进记录表）

表的取数服务 合并多维表格处理：cs-bi-server

其他P4-P6不够清晰，第一版不做

# 前端 @林渲翔-4.24

页面设计：参考may给的

Api 接口规范，确保前后端对得上，性能没问题（筛选器逻辑）